образовательная организация

кафедра / учебная группа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

«Меню столовой»

| Роль | ФИО / наименование |
| --- | --- |
| Заказчик | Учебный проект / преподаватель дисциплины |
| Разработчик | Учебная бригада из 2–3 человек |
| Документ | Техническое задание на создание АС «Меню столовой» |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 09.09.2026 |

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1 Полное наименование и условное обозначение	4

1.2 Основание для создания системы	4

1.3 Заказчик и разработчик	5

1.4 Сроки выполнения	5

1.5 Порядок предоставления результатов	5

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	6

2.1 Цели создания АС	6

2.2 Назначение АС	6

2.3 Границы проекта	7

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	8

3.1 Общие сведения об объекте	8

3.2 Участники процесса	8

3.3 Текущий процесс	8

3.4 Проблемы автоматизируемого процесса	9

3.5 Результат автоматизации	9

4 ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ	10

4.1 Требования к структуре АС в целом	10

4.1.1 Режимы функционирования	10

4.1.2 Взаимодействие компонентов	10

4.1.3 Требования к масштабированию	11

4.2 Требования к функциям (задачам)	11

4.3 Требования к видам обеспечения	13

4.4 Общие технические требования	14

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) СИСТЕМЫ	17

5.1 Этап анализа	17

5.2 Этап проектирования	17

5.3 Этап реализации	18

5.4 Этап тестирования	18

5.5 Этап приемки	18

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ	19

6.1 Организация разработки	19

6.2 Правила изменения БД	19

6.3 Требования к ветвлению и ревью	19

6.4 Планирование задач	19

6.5 Правила сборки и запуска	20

6.6 Версионирование	20

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	21

7.1 Виды испытаний	21

7.2 Предварительные испытания	21

7.3 Опытная эксплуатация	21

7.4 Приемочные испытания	21

7.5 Критерии приемки	21

7.6 Передача результата	22

8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	23

8.1 Перечень документов	23

8.2 Требования к исходному коду и репозиторию	23

8.3 Требования к изменениям документации	23

8.4 Требования к оформлению	23

10 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	26

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Полное наименование и условное обозначение

Полное наименование системы: «Автоматизированная система управления меню столовой». Условное обозначение: АС «Меню столовой».

АС «Меню столовой» представляет собой небольшое прикладное веб-приложение с централизованной базой данных, предназначенное для хранения, формирования, публикации и просмотра меню столовой. В рамках учебного проекта система рассматривается как программное средство, жизненный цикл которого включает постановку требований, проектирование, разработку, управление версиями, работу с миграциями базы данных, тестирование и приемку.

1.2 Основание для создания системы

Основанием для создания АС является учебное задание по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств». Проект выполняется как учебный пример автоматизации простой предметной области с обязательным использованием базы данных и механизмов миграции схемы БД.

При разработке настоящего ТЗ использован ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». Стандарт устанавливает состав и содержание ТЗ, включая обязательные разделы об общих сведениях, целях и назначении, характеристике объекта, требованиях к системе, работах, разработке, приемке, подготовке объекта к вводу, документированию и источниках разработки.

При разработке отдельных программных документов допускается ориентироваться на требования ЕСПД и учебные материалы дисциплины. Для учебного проекта состав ТЗ адаптирован так, чтобы обязательные разделы сохранялись, но исключались требования, не относящиеся к простому программному продукту.

1.3 Заказчик и разработчик

| Сторона | Наименование | Функция |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Учебная сторона проекта | Формирует требования и принимает результат |
| Разработчик | Учебная бригада 2–3 человека | Проектирование, реализация, тестирование и документация |
| Пользователи | Сотрудник столовой / администратор | Ведение меню |
| Посетитель | Пользователь без учетной записи | Просмотр опубликованного меню |

1.4 Сроки выполнения

Плановый срок разработки — 4 учебные недели. Срок может быть скорректирован календарным планом дисциплины без изменения состава обязательных результатов. В пределах срока работа делится на этапы: анализ и ТЗ; проектирование БД и интерфейсов; разработка и миграции; тестирование; исправления и приемка.

1.5 Порядок предоставления результатов

Результаты передаются в виде исходного кода репозитория, файла или каталога миграций, конфигурации запуска, дампа тестовой базы при необходимости, инструкции по запуску и настоящего ТЗ. Код размещается в системе контроля версий. Финальная версия помечается тегом релиза, соответствующим принятой версии.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целью создания АС является автоматизация формирования и публикации актуального меню столовой при минимальном количестве ручных операций и при наличии единого источника данных — реляционной базы данных.

Основные количественные и проверяемые целевые показатели:

• время открытия списка меню для пользователя при нормальной нагрузке — не более 3 секунд;

• время сохранения корректной записи блюда или пункта меню — не более 2 секунд;

• доля функций из утвержденного перечня, доступных в приемочной версии — 100 %;

• доля критических приемочных тестов, завершившихся успешно, — 100 %;

• ошибочные значения обязательных полей не должны приводить к записи некорректной строки в БД;

• изменение структуры БД выполняется через миграции, без ручного редактирования рабочей схемы.

2.2 Назначение АС

Система предназначена для автоматизации деятельности небольшой столовой в части ведения и публикации меню. Основным результатом работы является отображение актуального перечня блюд с указанием даты, категории, названия, описания, массы порции и цены, а также статуса доступности.

Для администратора система обеспечивает ведение справочников, создание и редактирование меню на заданную дату, управление доступностью блюд и просмотр результата перед публикацией. Для посетителя система предоставляет только чтение опубликованного меню без доступа к административным операциям.

2.3 Границы проекта

В проект входят: каталог категорий; каталог блюд; календарь меню; состав меню на конкретную дату; учет пользователей и ролей; публикация/скрытие меню; история действий администратора в минимальном виде; реляционная БД; миграции БД; базовое тестирование.

В проект не входят: оформление заказов, оплата, складской учет, бухгалтерия, расчет себестоимости, доставка, программы лояльности, интеграции с внешними маркетплейсами, мобильное приложение, аппаратные терминалы и автоматическое управление кухонным оборудованием.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Общие сведения об объекте

Объектом автоматизации является процесс подготовки и предоставления посетителям меню столовой. До автоматизации сведения могут храниться в бумажных документах, таблицах или разрозненных файлах, что создает риск дублирования, несогласованности цены и названия блюда, а также появления нескольких версий меню.

Предполагается небольшая столовая с одним информационным контуром. Объем данных невелик: десятки категорий, сотни блюд и меню на несколько месяцев. Поэтому сложная распределенная архитектура не требуется.

3.2 Участники процесса

| Участник | Основная деятельность | Уровень доступа |
| --- | --- | --- |
| Посетитель | Просмотр опубликованного меню | Только чтение |
| Сотрудник столовой | Создание и изменение блюд и меню | Рабочее управление |
| Администратор | Учетные записи, справочники, публикация, контроль | Полный административный |
| Разработчик | Разработка, миграции, тестирование | Технический доступ в среде разработки |

3.3 Текущий процесс

1. Сотрудник формирует перечень блюд на день.

2. Определяет название, категорию, цену и размер порции.

3. Размещает меню в доступном для посетителей виде.

4. При изменении состава или наличия блюда повторно редактирует источник информации.

5. В конце периода меню хранится для последующего просмотра и анализа.

3.4 Проблемы автоматизируемого процесса

• отсутствие единого источника актуальной информации;

• ручной поиск предыдущих версий меню;

• возможность несогласованности данных о блюде;

• неудобство внесения повторяющихся данных;

• сложность контроля обязательных полей;

• необходимость вручную поддерживать структуру хранения при изменении требований к БД.

3.5 Результат автоматизации

После внедрения АС данные о блюдах хранятся централизованно, меню связывается с датой, а состав меню формируется из записей БД. Проверка полей выполняется средствами приложения и ограничениями БД. Изменения структуры данных управляются миграциями, благодаря чему состояние схемы БД воспроизводимо для разработчиков и тестовой среды.

4 ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре АС в целом

АС строится по простой трехуровневой логике: пользовательский интерфейс, сервер приложений и база данных. Для учебного проекта допускается монолитная серверная часть, поскольку число функций и объем нагрузки невелики.

| Компонент | Назначение | Минимальная реализация |
| --- | --- | --- |
| Web-интерфейс | Отображение и ввод данных | HTML/CSS/простые формы и таблицы |
| Сервер приложения | Бизнес-логика и авторизация | Python + Flask |
| Слой доступа к БД | Работа с сущностями | SQLAlchemy |
| Реляционная БД | Постоянное хранение | PostgreSQL |
| Миграции | Версионирование схемы | Alembic |
| Контроль версий | История разработки | Git |

4.1.1 Режимы функционирования

• штатный режим — просмотр и изменение данных через интерфейс;

• режим разработки — локальный запуск приложения и БД с применением миграций;

• режим тестирования — запуск автоматических и ручных тестов на тестовой БД;

• режим восстановления — повторный запуск приложения с восстановленной БД и последовательным применением миграций.

4.1.2 Взаимодействие компонентов

Браузер направляет HTTP-запрос серверному приложению. Сервер проверяет права пользователя, выполняет валидацию данных и обращается к PostgreSQL. Результат возвращается в интерфейс. Прямой доступ посетителя к БД не допускается. Миграции выполняются отдельно командой разработчика или процессом развертывания.

4.1.3 Требования к масштабированию

Специальная горизонтальная масштабируемость не требуется. Система должна сохранять работоспособность при типичном для столовой числе пользователей. Допускается одновременная работа нескольких сотрудников при условии, что изменения одной записи не приводят к повреждению другой записи.

4.2 Требования к функциям (задачам)

4.2.1 Авторизация и учетные записи

• вход пользователя по логину и паролю;

• разграничение прав по ролям;

• завершение сессии;

• запрет доступа к административным страницам без соответствующей роли;

• сообщение об ошибке при неверных учетных данных без раскрытия внутренней информации.

4.2.2 Управление категориями блюд

Администратор должен иметь возможность создавать, просматривать, редактировать и архивировать категории. Категория содержит название и признак активности. Название обязательно и не должно дублироваться в активном наборе.

4.2.3 Управление блюдами

Для блюда хранятся: идентификатор, название, категория, описание, масса порции, цена, признак наличия и дата создания/изменения. Обязательными являются название, категория и цена. Масса порции может быть задана в граммах или миллилитрах в зависимости от типа блюда.

4.2.4 Формирование меню на дату

Сотрудник выбирает дату и добавляет в меню блюда. Для каждого пункта меню допускается собственный порядок отображения. Одно блюдо не должно появляться дважды в одном меню. Система должна позволять удалить пункт из меню без удаления самого блюда из каталога.

4.2.5 Публикация меню

Меню имеет статус «черновик» или «опубликовано». Посетитель видит только опубликованные меню. Перед публикацией система должна проверить наличие даты и хотя бы одного активного пункта меню.

4.2.6 Просмотр меню посетителем

Посетитель открывает страницу меню и выбирает дату. Отображаются категории и блюда выбранного меню, цена и информация о доступности. Отсутствующие или скрытые блюда не должны выводиться как доступные.

4.2.7 Поиск и фильтрация

Административный интерфейс должен поддерживать поиск блюда по названию и фильтрацию по категории и признаку активности. Просмотр меню поддерживает выбор даты.

4.2.8 Журналирование действий

Для учебного проекта реализуется компактный журнал административных событий: создание, изменение, удаление/архивирование и публикация меню. В журнале фиксируются пользователь, тип действия, сущность, идентификатор записи и время действия.

4.2.9 Валидация данных

Система должна проверять обязательность полей, допустимость цены, положительность массы порции, существование категории и уникальность пункта меню в пределах одной даты. При ошибке пользователь получает понятное сообщение, а исходные корректные данные не должны быть потеряны.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Математическое обеспечение

Специальные математические модели не применяются. Используются простые операции сравнения, сортировки, фильтрации и проверки диапазонов. Расчет цены по формулам, оптимизация рациона и иные математические функции проектом не предусмотрены.

4.3.2 Информационное обеспечение

Основным информационным массивом является PostgreSQL. Состав и связи данных определяются реляционной моделью. Справочными сущностями являются категории, блюда, пользователи и роли. Операционными сущностями являются меню и позиции меню. Дополнительная сущность аудита хранит основные действия администратора.

4.3.3 Лингвистическое обеспечение

Основной язык интерфейса — русский. Наименования кнопок и сообщений должны быть понятны пользователю без знания технических терминов. Форматы дат и денежных значений единообразны во всех формах.

4.3.4 Программное обеспечение

Рекомендуемый стек: Python 3.12 или совместимая версия; Flask; SQLAlchemy; Alembic; PostgreSQL; HTML5; CSS. Для тестирования допускается pytest. Конкретные минорные версии могут быть уточнены на этапе реализации при сохранении совместимости.

4.3.5 Техническое обеспечение

Для учебной версии достаточно персонального компьютера разработчика или учебного сервера. Требования к специализированному оборудованию отсутствуют. Рабочее место должно поддерживать запуск Python, PostgreSQL и браузера.

4.3.6 Метрологическое обеспечение

Не требуется, так как система не выполняет измерений физических величин техническими средствами. Масса порции вводится как справочное значение и не является результатом измерительного процесса АС.

4.3.7 Организационное обеспечение

За ведение актуального меню отвечает назначенный сотрудник столовой. За учетные записи и общую настройку — администратор. Разработчик отвечает за изменения программного кода и миграций до момента передачи версии заказчику.

4.3.8 Методическое обеспечение

Методическую основу составляют настоящее ТЗ, инструкция пользователя, инструкция по запуску, правила работы с репозиторием и соглашение о наименованиях миграций. Специальные методики эксплуатации не разрабатываются.

4.4 Общие технические требования

4.4.1 Численность и квалификация персонала

Для повседневной работы требуется 1–2 сотрудника с базовыми навыками работы с веб-интерфейсом. Для администрирования БД в учебном проекте отдельный специалист не требуется; эти операции выполняет разработчик или администратор проекта.

4.4.2 Показатели назначения

| Показатель | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| Время открытия страницы меню | ≤ 3 с при обычной нагрузке | Инструмент разработчика браузера / ручной тест |
| Время сохранения формы | ≤ 2 с | Ручной замер |
| Целостность БД | 100 % проверяемых внешних ключей и ограничений соблюдены | Тесты и инспекция схемы |
| Приемочные функции | 100 % обязательных функций реализованы | Матрица приемки |

4.4.3 Надежность

При ошибке валидации операция не должна записывать некорректные данные. При неожиданной ошибке сервер должен выдавать пользователю понятное сообщение и регистрировать техническую информацию в журнале приложения. Удаление категорий и блюд, используемых в историческом меню, должно выполняться безопасным способом, предпочтительно переводом в неактивное состояние.

4.4.4 Безопасность

Доступ к административным функциям предоставляется только авторизованным пользователям соответствующих ролей. Пароли не хранятся в открытом виде. В учебной версии достаточно стандартного хеширования паролей библиотекой приложения. На уровне БД используются ограничения NOT NULL, UNIQUE, CHECK и внешние ключи там, где они необходимы.

4.4.5 Эргономика

Интерфейс должен иметь простую навигацию: «Меню», «Блюда», «Категории», «Пользователи» и «Журнал». Формы должны содержать подписи полей, кнопки сохранения и отмены, а сообщения об ошибках — быть видимыми без открытия консоли разработчика.

4.4.6 Техническое обслуживание

Обслуживание сводится к применению обновлений приложения и миграций БД. Перед применением несовместимой миграции создается резервная копия тестовой или рабочей БД в зависимости от условий учебной эксплуатации. Ручные изменения схемы в обход миграций не допускаются.

4.4.7 Защита информации

Для учебного проекта достаточно разграничения ролей, проверки входных данных и безопасного хранения паролей. Специальные системы электронной подписи, биометрия и интеграция с корпоративным каталогом пользователей не требуются.

4.4.8 Сохранность данных

Исторические меню должны оставаться доступными для просмотра после завершения соответствующей даты. Физическое резервирование не входит в обязательный функционал приложения; достаточно описать способ резервного копирования БД в инструкции разработчика.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) СИСТЕМЫ

Разработка выполняется по последовательным этапам с короткими циклами обратной связи. Для учебного проекта допускается итерационный подход: после базового функционала выполняется промежуточная проверка, затем доработка.

| Этап | Содержание | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ | Уточнение предметной области, границ и ролей | Утвержденное ТЗ | 1 неделя |
| 2. Проектирование | Модель данных, экранные формы, архитектурная схема | Схема БД и прототип интерфейса | 1 неделя |
| 3. Реализация | Код приложения, CRUD, меню | Рабочая версия | 2 неделя |
| 4. Миграции | Создание baseline и последующих миграций | Каталог миграций | Параллельно этапу 3 |
| 5. Тестирование | Функциональные и интеграционные проверки | Протокол испытаний | 0,5 недели |
| 6. Приемка | Исправление замечаний, финальная сборка | Релиз 1.0 и комплект документов | 0,5 недели |

5.1 Этап анализа

На этапе анализа фиксируются участники, функции, данные и ограничения. Результатом является согласованное ТЗ, по которому можно составить набор приемочных тестов. Изменения требований после утверждения оформляются дополнением к ТЗ.

5.2 Этап проектирования

Разрабатывается логическая модель данных: таблицы users, roles, categories, dishes, menus, menu_items, audit_log. Определяются первичные и внешние ключи, ограничения и индексы. Параллельно проектируются основные страницы интерфейса.

5.3 Этап реализации

Реализуются минимально необходимые функции без дополнительной бизнес-логики. Каждая функция добавляется небольшими изменениями в Git. Изменение модели данных сопровождается миграцией Alembic. После каждого значимого изменения выполняются тесты и локальная проверка запуска приложения.

5.4 Этап тестирования

Проверяются авторизация, CRUD категорий и блюд, создание меню, публикация, просмотр, валидация и сохранение исторических данных. Отдельно проверяется корректность применения миграций с нуля на пустую БД и последовательного обновления уже заполненной тестовыми данными БД.

5.5 Этап приемки

Приемка выполняется заказчиком по настоящему ТЗ. Результат считается принятым при отсутствии критических дефектов и успешном прохождении обязательных тестов. Незначительные замечания, не мешающие основным сценариям, могут быть перенесены в перечень последующих улучшений.

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ

6.1 Организация разработки

Исходный код хранится в одном Git-репозитории. Для проекта из 2–3 человек достаточно упрощенной модели: ветка main для стабильного состояния и короткие feature-ветки для отдельных функций. Обязательным является наличие осмысленных коммитов и сообщения о назначении изменения.

6.2 Правила изменения БД

Любое изменение структуры таблиц, индексов, ограничений или справочных начальных данных, необходимое для работы новой версии, оформляется миграцией. Миграция должна иметь номер/идентификатор, понятное название и возможность применения в штатной последовательности.

Для новой установки выполняется команда обновления до последней ревизии. Для существующей установки применяется только следующий набор миграций. Результат применения проверяется запуском приложения и тестами доступа к измененным сущностям.

6.3 Требования к ветвлению и ревью

Для учебного проекта обязательным является хотя бы минимальный просмотр изменений вторым участником бригады перед слиянием в main. Проверяются соответствие ТЗ, отсутствие случайного удаления данных, наличие миграции при изменении схемы и сохранение работоспособности тестов.

6.4 Планирование задач

Задачи проекта ведутся списком: «К выполнению», «В работе», «На проверке», «Готово». Каждая задача должна ссылаться на раздел ТЗ или функциональное требование. Это связывает требования с фактическими изменениями программного продукта.

6.5 Правила сборки и запуска

1. Клонировать репозиторий.

2. Создать виртуальное окружение Python.

3. Установить зависимости проекта.

4. Создать базу данных PostgreSQL и указать строку подключения.

5. Выполнить миграции до актуальной ревизии.

6. Создать тестового администратора.

7. Запустить приложение.

8. Открыть в браузере страницу меню и выполнить базовые проверки.

6.6 Версионирование

Рекомендуется использовать семантическую схему вида 1.0.0, 1.1.0 и 1.1.1. Для сдачи учебного проекта используется тег 1.0.0 или 1.0 по правилам дисциплины. В release-записи указывается состав реализованных функций и известные ограничения.

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

7.1 Виды испытаний

В рамках учебного проекта выполняются следующие виды проверок: функциональные, интеграционные и приемочные. Отдельные нагрузочные и метрологические испытания не требуются.

7.2 Предварительные испытания

Предварительные испытания проводит разработчик до передачи результата заказчику. Проверяются запуск приложения, наличие таблиц после миграций, вход администратора, создание блюда и формирование меню.

7.3 Опытная эксплуатация

В опытной эксплуатации представитель заказчика выполняет базовый сценарий сотрудника: создать категорию, добавить блюда, составить меню на дату, опубликовать его и открыть страницу как посетитель. Все выявленные замечания фиксируются в перечне дефектов.

7.4 Приемочные испытания

Приемочные испытания выполняются по таблице сценариев из Приложения Г. Обязательные сценарии должны завершиться успешно. Если сценарий завершается ошибкой из-за дефекта, составляется запись с фактическим результатом, ожидаемым результатом и классификацией дефекта.

7.5 Критерии приемки

• все обязательные разделы функциональности доступны из пользовательского интерфейса;

• данные сохраняются и извлекаются без потери связей;

• миграции применяются к пустой БД без ручного создания таблиц;

• после миграций приложение запускается и проходит базовые тесты;

• несанкционированный пользователь не получает доступ к административным операциям;

• опубликованное меню отображается посетителю корректно;

• критических дефектов в финальной версии нет.

7.6 Передача результата

После приемки передается архив или ссылка на репозиторий, содержащий исходный код, миграции, файл зависимостей, инструкцию по запуску и тестовые данные при необходимости. Финальный комплект должен позволять другому участнику команды развернуть систему с нуля.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

8.1 Перечень документов

| Документ | Содержание | Формат |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание | Требования и порядок создания/приемки | DOCX/PDF при необходимости |
| Инструкция по запуску | Установка, БД, миграции, запуск | Markdown/PDF |
| Инструкция пользователя | Основные операции сотрудника и администратора | PDF/Markdown |
| Описание структуры БД | Таблицы, поля, связи, ограничения | Markdown |
| Каталог миграций | Список ревизий и назначение | Файлы проекта |
| Протокол испытаний | Сценарии и фактические результаты | DOCX/Markdown |

8.2 Требования к исходному коду и репозиторию

Репозиторий должен содержать исходный код, файл зависимостей, конфигурационный пример без секретов, каталог миграций, тесты и инструкции. Секреты подключения к БД и реальные пароли в репозиторий не включаются.

8.3 Требования к изменениям документации

При изменении требований или существенного поведения системы соответствующие документы актуализируются. Версия документации должна позволять определить, к какой версии ПО она относится.

8.4 Требования к оформлению

Текст ТЗ оформляется как текстовый документ с нумерацией разделов и подразделов. Для учебной работы рекомендуется использовать единообразное оформление заголовков, таблиц и приложений. Номера страниц размещаются сверху по центру на страницах после титульной, что соответствует подходу, установленному ГОСТ 34.602-2020.

10 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

2. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению — в части, применимой к программной документации учебного проекта.

3. IEEE Std 830 — учебный ориентир по требованиям к программному обеспечению, указанный в материалах дисциплины.

4. Учебные материалы дисциплины «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств», включая рекомендации по структуре ТЗ и порядку выполнения задания.

5. Документация Python, Flask, SQLAlchemy, Alembic и PostgreSQL, использованная при проектировании технического решения.

Нормативной основой структуры настоящего ТЗ является ГОСТ 34.602-2020. По стандарту ТЗ на АС является основным документом, определяющим требования и порядок создания системы, а требования должны быть по возможности однозначными, непротиворечивыми, выполнимыми и проверяемыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

| Сокращение / условное наименование | Расшифровка / значение |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| ТЗ | Техническое задание |
| БД | База данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete — операции создания, просмотра, изменения и удаления данных |
| Администратор | Пользователь АС, имеющий права управления меню, категориями, блюдами и пользователями |
| Пользователь | Пользователь АС, имеющий права просмотра и актуализации данных меню в пределах предоставленных полномочий |
| Посетитель | Пользователь АС, имеющий права просмотра доступного меню |
| Меню столовой | Совокупность информации о блюдах, категориях и доступности блюд на определённую дату |
| Блюдо | Единица меню, содержащая наименование, описание, категорию, цену и дополнительные характеристики |
| Категория | Группа блюд, объединённых по назначению или типу |
| Миграция | Версионируемое изменение структуры или содержимого БД, выполняемое средствами миграционного инструмента |
| АС «Меню столовой» | Разрабатываемая автоматизированная система для ведения и предоставления информации о меню столовой |